毕业设计（论文）任务书

（维普系统版）

学生姓名: 吕延祥

学生学号: 234A0763

课题名称: 基于Flutter与Python的跨平台笔记系统的设计与实现

导师姓名: 宋波

课题来源，意义与主要内容：

（注明自拟、科研、科技服务类别及任务提出单位）

课题来源

自拟

课题意义

随着平板电脑、触控屏和手写笔设备的普及，课堂学习、论文阅读、会议记录和个人知识整理等活动逐渐向数字化环境迁移。一项针对大学生纸笔记录与触控笔数字记录的横断面研究显示，两类方式在总体认知、信息处理、视觉记忆和抑制控制等指标上呈现不同表现[1]。对康奈尔式、平行式、数字式和句式记笔记方法的比较研究发现，学习动机与保持性学习在各组中均存在显著关联，不同方法产生的认知负荷也存在差异[2]。英国高校讲座场景调查显示，94%的受访学生会在讲座中记笔记，其中69%采用数字方式，学生会根据课程形式、设备条件和使用障碍调整数字记笔记策略[3]。 数字笔记应用也已进入专业学习场景。对日本住院医师开展的全国横断面调查显示，数字笔记应用已被用于临床经验记录和自主学习[4]。与此同时，国内研究表明，数智技术正在深刻改变学习生态，使知识的生产、传播与获取更加便捷，学习者的学习自主性不断增强，推动教学方式、学习资源和学习评价的系统性变革，但同时也对技术应用方式和学习者能力培养提出了新的挑战[5]。这说明，数字笔记系统的价值不在于简单替代纸笔，而在于在保留自然书写方式的同时，提供可靠保存、内容组织、检索复用和适度的智能辅助能力。传统纸质笔记虽然书写自然、表达灵活，但在内容检索、长期保存和资料复用方面存在不足；普通在线文档则难以完整支持手写推导、图形绘制和PDF阅读批注等场景。因此，设计面向学习与资料整理的数字笔记系统具有较强的现实需求和应用价值。 目前，Goodnotes、Notability、OneNote等数字笔记产品已经形成较为成熟的功能体系，涵盖手写记录、PDF批注、多媒体内容管理、云同步、搜索和智能辅助等方向。国内学者对Evernote、OneNote、Roam Research等代表性笔记与知识管理工具的对比研究表明，内容组织方式、检索能力和知识关联能力已成为衡量数字笔记工具的重要维度[6]。基于1498份问卷的在线教学实证研究表明，在线教学质量和感知有用性是影响学生持续使用意愿的重要因素，感知有用性方面的问题会显著降低学生的持续使用意愿[7]。这说明数字笔记系统除了提供基本功能外，还应贴合用户的实际学习任务，重视操作易用性、使用环境适配和持续使用体验。

Flutter与Dart能够基于单一代码库支持移动端、Web端和桌面端开发，相关跨平台移动编程系统研究为本课题采用Flutter实现客户端提供了工程参考[8]；基于开发者调查、开源社区和招聘数据的跨平台框架对比研究也表明，Flutter已成为主流跨平台开发框架，且在开发者长期满意度上显著高于其他框架[9]。高等教育人工智能研究综述表明，AI辅助教学、智能评估和学习管理已成为教育技术领域持续发展的研究方向[10]。手写文本识别综述系统梳理了文本检测、分割、识别及端到端模型的发展与挑战，为后续手写内容识别与检索提供了技术依据[11]。针对手写档案的OCR应用研究指出，字迹风格差异、连笔涂改、复杂背景和低质量图像仍是实际应用中需要解决的问题[12]；大模型时代的光学文字识别综述进一步指出，OCR技术正向多模态、多任务统一建模方向发展，为扫描文档识别和手写内容识别等后续扩展提供了技术路线参考[13]。因此，本课题以Flutter客户端作为实现主体，完成跨平台界面、手写交互、富内容编辑、PDF批注和本地数据管理；Python模块围绕内容处理、索引构建和基础检索进行模块设计与接口规划，相关功能根据实际完成情况纳入实现和测试；客户端识别功能根据实际完成情况纳入演示，扫描文档OCR、真实手写识别和智能检索作为后续扩展方向。

从技术实现角度看，本课题拟在Python扩展方案中采用倒排索引、词项权重和向量空间表示等信息检索方法，国内基于ElasticSearch的教学资源搜索研究表明，结合分词预处理与相关度计算的检索策略能够在保证检索速度的同时提升结果准确性[14]，对笔记文本、PDF内嵌文本、已确认的识别文本以及后续OCR结果进行索引构建与关键词检索设计；同时按照软件工程流程完成需求分析、总体设计、模块划分、功能实现和测试验收。通过明确Flutter客户端、Python模块、本地存储和数据交换接口之间的职责边界，使系统具备较好的功能性、可靠性、可维护性和扩展性。

从实际学习和资料整理流程来看，用户往往需要连续完成手写记录、文本编辑、图片插入、图形绘制、PDF阅读批注、资料导出和信息检索等操作。现有产品虽然功能较为丰富，但从毕业设计和工程实现角度看，如何围绕统一数据模型组织手写、文本、图片、图形和PDF等多类型内容，并规划内容识别、索引构建和信息检索与完整笔记流程之间的衔接方式，仍具有一定的研究和实践意义。

因此，本课题拟设计并实现一款面向学习与资料整理场景的跨平台数字笔记系统InkNest Notes。系统以Flutter客户端为主要实现内容，完成客户端界面、手写交互、富内容编辑、PDF批注、本地数据管理和基础内容搜索；同时对Python内容处理模块进行设计，明确文本清洗、索引构建、基础检索及前后端数据交换的职责边界和接口方案，相关Python功能根据实际完成情况纳入系统实现和测试。课题不以单项功能超越成熟商业软件为目标，而是重点研究多类型笔记内容在统一数据模型下的组织、处理和检索方法。教育数字化转型研究表明，数字技术正在推动教学范式、组织方式和评价方式的系统性创新与变革[15]。该课题能够综合体现跨平台应用开发、复杂交互设计、数据建模、文件处理、内容识别、信息检索和前后端协同等专业能力，有助于提升学习资料管理效率和数字化学习能力，符合教育数字化发展方向，具有一定的理论意义和工程应用价值。

课题内容

本课题拟设计并实现一款面向学习与资料整理场景的跨平台数字笔记系统InkNest Notes。系统以Flutter客户端为主要实现内容，完成笔记库管理、分页手写编辑、文本与图片插入、图形绘制、PDF导入批注与导出、本地数据保存和基础内容搜索等功能；客户端识别能力根据实际完成情况纳入演示与测试。同时，对Python内容处理模块进行设计，明确文本清洗、索引构建、基础检索及前后端数据交换的职责边界和接口方案，相关Python功能根据实际完成情况纳入系统实现和测试。课题重点研究手写、文本、图片、图形和PDF等多类型内容在统一数据模型下的组织方式，以及识别结果与检索能力的扩展路径。课题实施过程中将按照软件工程方法完成需求分析、总体设计、模块实现、功能测试和成果总结，预期形成可运行的系统原型、测试记录、设计文档和毕业论文，为数字化学习笔记管理提供一种工程实现方案。

本课题研究的目的、要求和主要技术指标：

研究目的

本课题拟设计并实现一套基于Flutter与Python的跨平台数字笔记系统InkNest Notes，面向学生、教师和办公用户在课堂学习、资料阅读、会议记录和个人知识整理中的实际需求，解决传统纸质笔记难以检索和长期保存、普通在线文档难以支持手写推导和PDF批注、多类型资料难以统一管理等问题。高校讲座调查显示，数字记笔记已经成为大学生常用的信息记录方式，具体使用策略会受到课程形式和设备条件影响[3]；专业学习场景中的调查也表明，数字笔记应用已经被用于临床经验记录和自主学习[4]。在线教学实证研究同样表明，教学质量和感知有用性会显著影响学生的持续使用意愿，实用价值感知越强，使用意愿越高[7]。因此，本课题不仅关注系统功能实现，还将操作易用性、内容组织方式和学习流程完整性作为系统设计的重要目标。

系统以"多类型笔记内容的一体化组织、处理与检索"为核心目标，采用Flutter实现客户端，完成笔记库管理、分页手写编辑、文本与图片插入、图形绘制、PDF导入批注、本地保存、PDF导出和基础内容搜索等功能；对Python内容处理模块进行设计，明确文本清洗、索引构建、基础检索及数据交换的职责边界和接口方案，相关Python功能根据实际完成情况纳入实现和测试。

通过本课题的实施，系统应形成从内容记录、资料批注、本地保存、基础搜索到资料导出的完整数字笔记工作流程。系统设计和测试过程应遵循软件工程的基本流程，完成需求分析、系统设计、模块实现、功能测试和结果总结，保证系统具有较好的功能性、可靠性、可维护性和可扩展性，并为后续接入OCR、真实手写识别、智能检索和跨设备同步等能力预留扩展空间。

主要技术指标

- 系统运行环境与平台要求 系统客户端采用Flutter开发，至少能够在iOS、Android或桌面端中的一个目标平台稳定运行，并具备向其他平台扩展的能力。Python模块采用Python语言进行模块设计和接口规划，明确其在文本处理、索引构建和基础检索等方面的职责。相关Python功能根据实际完成情况提供运行说明和测试记录。系统应明确Flutter客户端、Python模块、本地存储和数据交换格式之间的职责边界。

- 数据存储与模型指标 系统应建立统一的笔记数据模型，能够组织笔记本、文件夹、页面、手写笔迹、文本、图片、图形、PDF页面背景和可检索文本等数据，并为OCR识别结果和其他扩展数据预留字段。笔记数据应支持本地持久化保存，关闭应用后重新打开，已保存内容应能够正确恢复。针对创建、编辑、保存和重新打开等核心流程进行不少于20次测试，数据保存与恢复成功率应达到95%以上。

- 笔记库管理指标 系统应支持笔记本的创建、打开、重命名、复制、归档、恢复和删除，支持文件夹管理、笔记移动、搜索、排序、最近笔记和缩略图预览。系统应至少能够管理20个笔记本，并保证创建、打开、移动、搜索和删除等基本操作能够正常完成。

- 分页手写与编辑指标 编辑器应采用分页笔记结构，支持页面新增、复制、删除、排序和翻页等操作。手写模块应支持画笔、荧光笔、橡皮擦、颜色、线宽、撤销与重做、缩放和平移等功能。单个笔记本至少应支持20页内容编辑，单页至少能够保存和恢复手写、文本、图片或图形中的3类内容元素。

- 富内容编辑指标 系统应支持文本框编辑、图片插入、基础图形绘制和常用笔预设。文本、图片、图形和手写笔迹应能够在统一页面结构中保存和恢复。插入的图片应支持正常显示、位置和尺寸保存，并能够在重新打开笔记后正确恢复。

- PDF导入、批注与导出指标 系统应支持PDF文件导入，并将PDF页面作为笔记页面背景显示，用户能够在PDF页面上进行手写批注或插入文本、图片和图形。系统至少应支持20页以内PDF文件的导入与批注。导出的PDF文件应包含页面背景、手写笔迹、文本、图片和图形等内容，并支持全本、当前页或指定页范围导出。

- 内容识别扩展指标 客户端识别功能根据实际完成情况纳入系统演示与测试。已经纳入实现范围的识别功能应能够将识别结果保存为可编辑或可检索的文本，并完成不少于5组样例测试。扫描图片和扫描文档OCR、真实手写识别以及复杂场景下的识别优化作为扩展方向，不列为系统必须完成的核心验收内容。

- 内容处理与检索指标 系统应支持对笔记文本、文本框内容、PDF内嵌文本以及已确认的识别文本进行基础搜索。测试数据应至少包含20条可检索文本，关键词搜索结果应能够定位到相应的笔记、页面或文档内容，普通规模测试数据下的检索响应时间应控制在2秒以内。Python模块应完成文本清洗、索引构建和基础检索的模块设计与接口规划，相关功能根据实际完成情况纳入系统实现和测试。

- 接口与协同指标 Flutter客户端与Python模块之间应具有明确的数据交换格式和接口方案，说明请求数据、返回结果和异常信息的基本结构。已经纳入实现范围的接口应完成客户端调用和结果返回测试，并对服务不可用、输入为空和检索无结果等情况进行基本异常处理；尚未纳入实现范围的接口应在系统设计和论文中给出完整的职责说明、调用流程和扩展方案。

- 测试与可靠性指标 系统应完成笔记库管理、页面编辑、数据保存与恢复、PDF导入与导出、基础内容搜索等核心模块测试。识别功能、Python内容处理功能和前后端接口根据实际完成情况纳入专项测试。测试用例应覆盖主要功能流程，核心演示流程应能够连续完成创建笔记本、书写、插入文本或图片、导入PDF、添加批注、搜索内容、导出PDF以及关闭应用后重新打开并恢复内容。

- 扩展性指标 数据模型和系统接口应为OCR结果、语义检索、智能问答、音频记录和跨设备同步等能力预留扩展字段或接口。客户端内容识别、Smart Ink优化、音频记录和混合检索等功能根据项目进度选择纳入实现或扩展设计；扫描文档OCR、真实手写识别、基于个人笔记内容的智能问答和跨设备同步等能力作为系统后续优化方向。

- 课题范围

- 必须完成内容 完成Flutter客户端、笔记库管理、分页手写、多页管理、文本编辑、图片插入、基础图形绘制、本地存储、PDF导入批注、PDF导出和基础内容搜索等功能；完成统一数据模型、Python内容处理模块设计、前后端数据交换接口方案以及核心功能测试。

- 增强内容 客户端内容识别、Smart Ink优化、音频记录、PDF文本搜索和Python内容处理功能，根据项目实际进度选择纳入系统实现、演示和测试，未完全实现的部分在论文中给出相应的模块设计与扩展方案。

- 展望内容 扫描图片或文档OCR、真实手写识别、语义检索、混合检索、基于个人笔记内容的智能问答、音频转写、跨设备同步和知识关联等能力，作为系统后续研究与优化方向。

- 预期成果

- 完成一套可运行的InkNest Notes跨平台数字笔记系统原型。

- 完成Flutter客户端，实现笔记库管理、分页手写、页面管理、文本编辑、图片插入、图形绘制、PDF导入批注、本地保存、基础内容搜索和PDF导出等功能。

- 完成Python内容处理模块设计，形成文本清洗、索引构建、基础检索和前后端数据交换的职责说明与接口方案；相关Python功能根据实际完成情况提供运行说明和测试记录。

- 完成系统核心功能测试记录和典型演示流程，能够展示笔记创建、内容编辑、PDF批注、资料搜索、PDF导出和数据恢复等主要功能。

- 5．完成毕业论文、系统设计说明、测试材料和答辩演示材料。

进度计划：

| 时间 |  |  | 完成内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年6月21日 | - | 2026年7月9日 | 申报课题 |
| 2026年7月10日 | - | 2026年7月19日 | 提交任务书 |
| 2026年7月20日 | - | 2026年8月2日 | 提交开题报告 |
| 2026年8月3日 | - | 2026年8月9日 | 初步完成系统基本框架设计，完成代码编写20%以上。 |
| 2026年8月10日 | - | 2026年8月16日 | 中期检查，编写代码，并初步完成40%以上。 |
| 2026年8月17日 | - | 2026年8月23日 | 完成代码编写60%以上。 |
| 2026年8月24日 | - | 2026年8月30日 | 中期检查，编写代码，并初步完成80%以上。 |
| 2026年8月31日 | - | 2026年9月6日 | 继续编写代码，完成所有模块。 |
| 2026年9月7日 | - | 2026年9月15日 | 提交论文初稿并查重检测 |
| 2026年9月16日 | - | 2026年9月22日 | 论文修改 |
| 2026年9月23日 | - | 2026年9月29日 | 论文修改 |
| 2026年9月30日 | - | 2026年10月6日 | 论文修改 |
| 2026年10月7日 | - | 2026年10月13日 | 论文修改 |
| 2026年10月14日 | - | 2026年10月20日 | 论文修改 |
| 2026年10月21日 | - | 2026年10月25日 | 首次提交论文定稿并查重检测 |
| 2026年10月28日 | - | 2026年11月3日 | 准备答辩材料 |
| 2026年11月4日 | - | 2026年11月10日 | 全员参加答辩+提交终稿截止 |

主要文献、资料和参考书

[1] Al-Sharman A, Shalash R J, Omran T A M, et al. Exploring the impact of note taking methods on cognitive function among university students[J]. BMC Medical Education, 2025, 25:1218.

[2] Yıldırım M. The effects of note-taking methods on lasting learning: the role of motivation and cognitive load[J]. Frontiers in Psychology, 2026, 16:1697151.

[3] Arden B, Norris J, Cole S, et al. Digital notetaking in lectures: how students adapt to a multi-faceted university learning environment[J]. Cogent Education, 2024, 11(1):2373552.

[4] Miyagami T, Nishizaki Y, Shimizu T, et al. Evaluating the use of a note-taking app by Japanese resident physicians: nationwide cross-sectional study[J]. JMIR Formative Research, 2025, 9:e55087.

[5] 贾炜. 数智技术催生开放大学育人新生态[J]. 开放教育研究, 2024, 30(5): 27-35.

[6] 王树义, 张晋, 李峻. 图数据库驱动的知识管理应用特性对比研究——以Roam Research为例[J]. 知识管理论坛, 2021, 6(5): 292-301.

[7] 李卫卫, 肖敏, 张艳宁, 宁昕. 在线教学问题及改进对研究生持续使用意愿的影响研究[J]. 研究生教育研究, 2023(3): 53-62.

[8] Kinari S A, Funabiki N, Aung S T, et al. An independent learning system for Flutter cross-platform mobile programming with code modification problems[J]. Information, 2024, 15(10):614.

[9] Jošt G, Taneski V. State-of-the-art cross-platform mobile application development frameworks: a comparative study of market and developer trends[J]. Informatics, 2025, 12(2): 45.

[10] Crompton H, Burke D. Artificial intelligence in higher education: the state of the field[J]. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 2023, 20:22.

[11] AlKendi W, Gechter F, Heyberger L, et al. Advancements and challenges in handwritten text recognition: a comprehensive survey[J]. Journal of Imaging, 2024, 10(1):18.

[12] 强晓华. 手写档案识别中OCR技术的应用[J]. 办公室业务, 2025(22): 13-15.

[13] 李鸿亮, 刘禹良, 廖文辉, 等. 大模型时代的光学文字识别：现状及展望[J]. 中国图象图形学报, 2025, 30(6): 2023-2050.

[14] 陶磊, 苏晨阳, 李正丹, 等. 基于ElasticSearch和语义相似度匹配的教学资源搜索策略[J]. 数据与计算发展前沿, 2022, 4(2): 50-62.

[15] 祝智庭, 胡姣. 教育数字化转型：面向未来的教育“转基因”工程[J]. 开放教育研究, 2022, 28(5): 12-19.